# 개발부 프로젝트 진행 보고서 (2차)

* 본 보고서는 2차 개발부 미팅 시 제출해야 하는 진행 보고서 양식입니다.

* 각 항목을 구체적으로 작성해주셔야 원활한 피드백이 가능합니다.

## Ⅰ. 기본 정보

| 프로젝트명 | Video Edit Agent — 자연어로 영상을 편집하는 AI 에이전트 |
| --- | --- |
| 팀장 이름 | 이성민 |
| 팀원 명단 | 이성민(팀장), 임병건, 이은채, 정은서 |

## Ⅱ. 프로젝트 개요

### 1. 프로젝트 주제

### 프로젝트가 어떤 서비스 / 시스템인지 간단히 작성해주세요.

"지루한 부분 빼줘", "가족 나오는 장면만 모아서 쇼츠로 만들어줘"처럼 자연어로 명령하면 영상을 자동으로 편집해 주는 AI 에이전트입니다.

Claude Code 같은 코딩 에이전트가 코드를 읽고 수정하고 검증하듯, 영상을 분석하고 자르고 붙이고 검증하는 방식으로 동작합니다.

LangGraph 기반 멀티 에이전트(analysis, script, interrupt_gate, supervisor, critic 5개 노드)로 구성되며, supervisor가 편집 전문가 에이전트를 상황에 맞게 호출해 편집을 수행합니다.

### 2. 프로젝트 목표

- 이 프로젝트를 통해 해결하고자 하는 문제를 작성해주세요.

영상 편집은 컷 편집, 자막 싱크, 타임코드 잡기 같은 반복 작업이 많아 진입장벽이 높습니다. 기존 자동 편집 툴은 정해진 템플릿에 맞추는 방식이라 사용자의 의도를 반영하기 어렵습니다.

편집의 본질은 "이 부분 잘라줘 → 좀 더 짧게 → OK" 같은 반복 대화입니다. 이 대화 형태로 편집을 처리해, 편집 지식이 없어도 원하는 결과를 얻도록 하는 것이 목표입니다.

- 서비스의 타겟 대상을 작성해주세요.

전문 편집 툴을 다루기 어려운 일반 사용자, 그리고 브이로그·쇼츠 등 짧은 영상을 빠르게 만들고 싶은 크리에이터.

촬영 원본은 있지만 편집에 드는 시간을 줄이고 싶은 사용자를 우선 대상으로 합니다.

## Ⅲ. 프로젝트 진행 현황

### 1. 사용 데이터셋 및 기술 스택

- 데이터셋 정보 (e.g., 크기, 형태)

별도의 학습 데이터셋으로 모델을 훈련하는 프로젝트가 아니라, 사전학습된 상용 모델(API)을 조합해 파이프라인을 구성합니다.

입력·테스트용 영상: 레퍼런스 브이로그(약 14분 45초, 1920x1080, H.264, 약 185MB), 월드컵 브이로그(약 26분 22초).

분석 단계에서 각 영상을 VideoContext(씬, 대사 transcript, 등장인물, 하이라이트 후보, 볼륨 프로필 등) JSON으로 구조화합니다. 레퍼런스 영상 기준 단어 351개, 씬 37개, 등장인물 20명, 하이라이트 후보 6개가 추출되었습니다.

- 기술 스택 (e.g., CV, LLM, TTS)

- 에이전트/오케스트레이션: LangGraph, LangChain (create_react_agent 기반 ReAct 루프, interrupt()로 human-in-the-loop)

- LLM: Gemini gemini-3.5-flash (supervisor/script/critic/sub-agent, 노드별 temperature 0.2-0.5)

- 음성/자막: Whisper (단어 단위 타임코드 STT), edge-tts (음성 합성)

- 시각 분석: OpenCV (프레임 추출), Gemini Vision (씬 경계·감정), Claude Vision (프레임 객체·표정 디테일)

- 영상 편집 실행: FFmpeg (컷·병합·자막·BGM), Remotion (이펙트 렌더링, 이펙트 19종·패턴 20종)

- 리서치: Tavily (웹 검색), YouTube Data API v3 (트렌드·검색·채널 분석)

- 서버: FastAPI + Uvicorn + WebSocket (REST + 스트리밍)

- 도구 규모: 편집 전문가별 실행 도구 27종 + 사전 분석 도구 4종

### 2. 영역별 진행률: 아래 영역별로 완료했거나 진행 중인 상황을 작성해주세요.

### (e.g., AI 개발: 메인 모델 학습 완료, 서비스 개발: 프엔 & 백엔 역할 분담하여 진행 중)

- AI 개발

- LangGraph 5개 노드 그래프(analysis → script → interrupt_gate → supervisor → critic) 구현 완료.

- 격리형 sub-agent spawn 구조 구현: supervisor가 편집 전문가 5종(edit/audio/text/effect/research)을 격리된 컨텍스트로 호출. 부모 대화 기록 비접근, task 문자열과 도메인 도구만 전달. 가드레일(spawn 깊이 2, tool 호출 12회) 적용.

- 편집 실행 도구 27종 + 분석 도구 4종 구현. critic 2단계 검증(파일 존재 기계 체크 → LLM 계획 충족도 검증) 구현.

- 4개 엔진(Whisper/Gemini/Claude Vision/FFmpeg) 분석 결과를 VideoContext로 통합.

- 현재 분석 → 계획 생성 → 사용자 승인까지 안정적으로 동작. 실제 편집 렌더링(실행) 구간은 마무리 진행 중.

- 서비스 개발

- FastAPI 서버 구현: 세션 생성(/session), 대화(/chat), 편집(/edit), WebSocket 스트리밍(/ws/chat/{session_id}), 헬스체크(/health).

- 세션 기반 대화 상태 관리와 WebSocket 스트리밍 뼈대 완성.

- 프론트엔드 UI는 아직 착수 전. 현재는 API/CLI 기반으로 동작을 확인.

- 디자인 (선택)

- 중간 발표자료(13slide) 디자인 완료.

- 제품 UI(대화형 편집 인터페이스) 디자인은 미착수.

### 3. 향후 영역별 진행 계획: 아래 영역별로 진행할 계획을 구체적으로 작성해주세요.

### (e.g., AI 개발: loss를 개선하여 모델 성능 고도화, 서비스 개발: 엔드포인트 추가 예정)

- AI 개발

- 편집 실행(렌더링) 구간 완성 및 안정화 — 전체 파이프라인 end-to-end 동작.

- 엣지케이스 고도화: 모호·복합 명령 처리 강화, 에러 핸들링 보강.

- 다중 영상 입력 지원: 여러 영상을 동시에 분석해 묶어 편집.

- 에이전트 간 데이터 전달을 자연어 task 문자열에서 typed shared state(구조화된 공유 상태)로 전환해 타임스탬프·경로 유실 방지.

- 편집 결과물 버전 관리(soft mutation) + 세션 워크스페이스로 되돌리기(Undo) 지원. 동시 child 수 제한 등 가드레일 코드 반영.

- 서비스 개발

- Next.js 기반 대화형 편집 UI 제작(채팅 + 타임라인 + 미리보기). Claude Code 스타일 참고.

- WebSocket 스트리밍 완성 및 프론트-백엔드 통합.

- 편집 결과 미리보기/비교 기능 추가.

- 디자인 (선택)

- 대화형 편집 인터페이스 UI/UX 디자인(Figma Motion, Screen Studio 등 참고).

## Ⅳ. 데모 진행 방식

- 사용자가 서비스를 사용하는 흐름 (i.e., 유저 플로우)을 단계별로 작성해주세요.

(e.g., 사용자 페르소나 기반 스타일링 추천 챗봇인 경우,

1. 사용자의 페르소나 선택

2. 사용자의 TPO 입력

3. Multi-turn 채팅을 통한 스타일링 추천

4. 사용자 피드백 반영한 재추천

5. 최종 추천 결과를 QR code로 받을 수 있음)

[우리 서비스 유저 플로우]

1. 사용자가 편집할 영상을 업로드(또는 준비된 데모 영상을 선택)합니다.

2. 자연어로 편집을 명령합니다. (예: "26분짜리 월드컵 영상을 1분 브이로그로 만들어줘. 입국, 경기장 입장, 먹거리, 골 장면, 집 가는 길 넣어서.")

3. analysis 노드가 영상을 사전 분석해 VideoContext(씬·대사·감정·볼륨)를 생성합니다.

4. script 노드가 명령을 단계별 편집 계획(plan JSON)으로 변환하고, 애매한 부분은 사용자에게 질문을 생성합니다.

5. interrupt_gate에서 사용자가 계획을 확인하고 승인하거나 수정 피드백을 줍니다. (승인 → 실행, 수정 → 계획 재생성)

6. supervisor가 편집 전문가 에이전트를 호출해 실제 편집(컷 선별·병합·자막·BGM·이펙트)을 수행합니다.

7. critic이 결과를 검증합니다(파일 생성 여부 + 계획 충족도). 실패 시 supervisor로 되돌려 재실행합니다.

8. 최종 편집 영상(mp4)을 산출하고, 사용자는 미리보기 후 추가 수정 요청으로 반복합니다.

데모데이 현장 운영: 미리 준비한 데모 영상을 띄워두고, 관객이 프롬프트만 입력하면 즉석에서 편집을 체험하는 체험 부스 방식으로 진행합니다. (관객이 직접 찍어온 영상을 편집하는 방식도 상황에 따라 병행)

## Ⅴ. 피드백 요청 사항 (선택)

### 1. 기술적 부분: 현재 해결이 필요한 기술적 문제 또는 어려움을 작성해주세요.

- 현재 문제점 및 예상되는 리스크

편집 전문가(sub-agent)끼리 데이터를 넘길 때 파일 경로와 타임스탬프를 자연어 task 문장 안에 담아 전달하다 보니, 값이 유실·변형되기 쉽습니다. 또한 편집 실행(렌더링) 구간의 end-to-end 신뢰도가 아직 낮아, 계획은 안정적으로 나오지만 실제 결과물 산출이 일부 실패합니다.

- 원인

에이전트 간에 구조화된 공유 상태가 없어, 중간 산출물(타임스탬프, 파일 경로)이 LLM 메시지(자연어)로만 전달됩니다. 이 과정에서 LLM이 값을 의역·반올림·누락할 수 있습니다. 파일 산출물의 저장 위치·버전 관리 체계도 아직 정의되지 않았습니다.

- 해결을 위해 시도한 방법

task 문자열에 입력·출력 경로와 타임스탬프를 명시적으로 담도록 프롬프트를 강제했고, critic 노드에서 최종 파일 존재 여부를 기계적으로 먼저 검증한 뒤 LLM 검증을 수행하는 2단계 게이트를 두었습니다.

- 받고 싶은 피드백

- 에이전트 간 데이터 전달을 typed shared state로 옮기는 방향이 적절한지, 아니면 plan-and-execute나 LLMCompiler 같은 다른 패턴이 나은지.

- 대용량 영상 파일을 상태에 직접 넣지 않고 경로 참조(reference-by-path)로 관리하는 방식의 베스트 프랙티스.

### 2. 의사결정이 필요한 부분: 팀 내에서 결정이 어려운 사항이나 개발부의 의견이 필요한 내용을 작성해주세요.

- 결정이 필요한 내용 (e.g., 이 서비스를 데모데이에서 어떻게 보여주면 좋을까요?)

데모데이에서 이 서비스를 어떻게 보여줄지. 관객 참여 방식을 확정해야 합니다.

- 고려 중인 선택지

- A안: 관객이 직접 찍어온 영상을 현장에서 즉석 편집.

- B안: 미리 준비한 데모 영상 + 관객이 프롬프트로 직접 편집 체험(체험 부스).

- C안: A와 B를 상황에 따라 병행.

- 각 선택지의 장단점

- A안: 관객이 자기 영상이 편집되는 걸 보므로 임팩트가 가장 큼. 단, 관객이 영상을 가져온다는 보장이 없고 긴 영상은 현장 분석 시간이 리스크.

- B안: 안정적이고 실패 확률이 낮음. 단, 관객 몰입도·임팩트는 A안보다 약함.

- C안: 안정성과 임팩트를 모두 확보. 단, 두 방식을 모두 준비해야 해서 준비 부담이 큼.